ストロベリーボーイズ

福岡エリアSEO 1位獲得

要 件 定 義 書

～「ブランド名×福岡」「女性用風俗×博多／天神」での

検索1位獲得から逆算したロードマップ～

作成日：2026年5月20日

対象サイト：https://www.sutoroberrys.jp

実装環境：Next.js + Vercel（Antigravityで開発）

# 目次

1. プロジェクト概要

- 1.1 背景

- 1.2 ゴール（KGI）

- 1.3 KPI（中間指標）

2. 競合分析サマリー（戦略の根拠）

- 2.1 重要発見①：ポータルサイトが弱い

- 2.2 重要発見②：エリアキーワードの空白地帯

- 2.3 重要発見③：Googleマップ（ローカルパック）は表示されない

- 2.4 上位サイトの共通パターン

- 2.5 ストロベリーボーイズの差別化ポジション

3. SEO戦略（1位獲得から逆算したロードマップ）

- 3.1 攻略順序の根拠

- 3.2 戦略の中核：ハブ＆スポーク構造

4. 技術SEO要件

- 4.1 Next.js Metadata API による全体メタ情報整備

- 4.2 構造化データ（JSON-LD）の実装

- 4.3 sitemap.xml と robots.txt

- 4.4 URL設計

- 4.5 ページ表示速度（Core Web Vitals）

5. コンテンツSEO要件

- 5.1 福岡店トップページ

- 5.2 エリア別ランディングページ

- 5.3 セラピスト個別ページ

- 5.4 サイ記事との連携

- 5.5 内部リンク戦略

6. 外部SEO要件

- 6.1 Google Search Console の登録

- 6.2 SNSとの連動

- 6.3 サイテーション（言及）の獲得

7. 実装フェーズ・スケジュール

8. Antigravity用 実装プロンプト集

- 8.1 プロンプト①：ルートメタデータ整備（最優先）

- 8.2 プロンプト②：構造化データ（Organization + WebSite）

- 8.3 プロンプト③：福岡店ページのメタ＋LocalBusiness

- 8.4 プロンプト④：博多エリアLP新規作成

- 8.5 プロンプト⑤：天神エリアLP新規作成（最大のチャンス）

- 8.6 プロンプト⑥：sitemap.ts と robots.ts の実装

- 8.7 プロンプト⑦：セラピスト個別ページのメタ最適化

- 8.8 プロンプト⑧：サイ記事のメタ最適化＋内部リンク追加

9. KPI・効果測定

10. リスクと対応

11. 実装完了条件（チェックリスト）

# 1. プロジェクト概要

## 1.1 背景

ストロベリーボーイズは2026年4月に福岡店をグランドオープンし、女性用風俗（女性向け出張型セクシャルケア）サービスを展開している。サイトはNext.jsで構築・Vercelでデプロイ済みであり、独自ドメイン（sutoroberrys.jp）も接続されている。

一方、クライアントより以下の重大な指摘を受けた。これらは「検索流入が立ち上がる前段階で詰まっている」状態であり、最優先で解消すべき課題である。

- Google検索結果のサイト名が「Vercel」と表示されており、ブランド認識を著しく毀損している

- meta description（説明文）が未設定または汎用のため、女性用風俗・福岡などのターゲットキーワードを含むスニペットになっていない

- 結果として、ブランド指名検索でクリック率が低下し、エリアキーワードでは順位形成すらできていない

## 1.2 ゴール（KGI）

【プロジェクトの最終ゴール】 Google日本での以下4キーワードにおいて、3〜6ヶ月以内に検索結果1位を獲得する。

| 優先度 | キーワード | 現状 | 目標期間 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★★★ | ストロベリーボーイズ 福岡 | 公式ドメイン未表示・「Vercel」誤表示 | 1〜2週間で1位 |
| ★★★ | 女性用風俗 天神 | 強い競合ほぼ不在（空白地帯） | 1〜2ヶ月で1位 |
| ★★☆ | 女性用風俗 博多 | 競合1社のみ（garueku.com） | 2〜3ヶ月で1位 |
| ★★☆ | 女性用風俗 福岡 | 競合6社程度・難易度中 | 3〜6ヶ月で1位 |

## 1.3 KPI（中間指標）

- Google Search Consoleでの sutoroberrys.jp のインデックスページ数：30ページ以上（現状ほぼ未インデックス）

- 「ストロベリーボーイズ 福岡」検索結果のサイト名表示：「Vercel」→「ストロベリーボーイズ」

- 福岡店ページの平均CTR：3%以上（業界平均1〜2%超え）

- オーガニック検索からの福岡店ページ流入：月間500セッション以上（3ヶ月後）

- ターゲット4キーワードの平均掲載順位：10位以内（2ヶ月後）、3位以内（3ヶ月後）

# 2. 競合分析サマリー（戦略の根拠）

福岡エリアの検索結果を網羅調査した結果、ストロベリーボーイズにとって極めて有利な市場構造が判明した。本章はSEO戦略の根拠となる最重要セクションである。

## 2.1 重要発見①：ポータルサイトが弱い

東京・大阪エリアでは Kaikan（kaikan.co）、女風女（jyofujyo.jp）、女性用風俗ガイド（ladies-fuzoku.jp）などのポータルサイトが検索上位を独占しているが、福岡エリアではこれらは上位に表示されていない。

【戦略インパクト】 つまり、ブランド単体サイトでも1位を取れる市場構造である。これは新規参入ブランドにとって極めて稀有なチャンスである。

## 2.2 重要発見②：エリアキーワードの空白地帯

| キーワード | 現1位サイト | 上位サイトの強さ | 1位獲得難易度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 女性用風俗 福岡 | garueku.com（福岡ガールズエクスタシー） | 中（複数社が拮抗） | 中 |
| 女性用風俗 博多 | garueku.com（1社のみ） | 弱（実質1社独占） | 易 |
| 女性用風俗 天神 | 明確な上位サイトなし | 極弱（空白地帯） | 極易 |
| 女性向け性感 福岡 | cathartic-orgasm.com | 弱（1社のみ） | 易 |

【最大のチャンス】 「女性用風俗 天神」は事実上の空白地帯。専用ランディングページを作るだけで1位獲得が現実的。「女性用風俗 博多」も競合1社のみで難易度は低い。

## 2.3 重要発見③：Googleマップ（ローカルパック）は表示されない

業界特性上、Googleマップの3パック（ローカルパック）はこれらのキーワードでは表示されない。よってGoogleビジネスプロフィール（MEO）施策は不要であり、リソースを全て「オーガニック検索（通常検索）」に集中させるべきである。

## 2.4 上位サイトの共通パターン

- ドメイン・サブドメインに地域名を含む（例：jasmine-fukuoka.net、stella-fukuoka.com、morelovefukuoka.com）

- titleタグの先頭近くに「地域名」+「女性用風俗」を配置している

- descriptionには「女性目線」「プライバシー厳守」「出張」「セラピスト厳選」などの共通フレーズを含む

- 店舗別の独立したランディングページを持つ

- セラピスト個別ページ・X/TikTokのSNSアカウントへの導線がある

## 2.5 ストロベリーボーイズの差別化ポジション

- 構造化データ（JSON-LD）を実装している競合はゼロ → 即座にリッチリザルト獲得の余地あり

- ブランド「ストロベリーボーイズ」は東京・大阪・名古屋で既に知名度あり → 指名検索流入を確実に取りに行ける

- Next.js（Server Component）採用により、ページ表示速度・Core Web Vitalsで競合を上回りやすい

# 3. SEO戦略（1位獲得から逆算したロードマップ）

ゴール（4キーワードでの1位獲得）から逆算し、難易度の低い順に攻略する。各フェーズで取得する1位キーワードがあり、それを「実績」としながら難易度の高いキーワードに進む。

## 3.1 攻略順序の根拠

以下の順序は「Googleが順位を確定するまでの時間」と「競合の強さ」を基準に設計している。

| 順 | 攻略キーワード | 達成までの期間 | 必要施策 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | ストロベリーボーイズ 福岡 | 1〜2週間 | メタ情報整備＋構造化データ＋Search Console登録 |
| ② | 女性用風俗 天神 | 1〜2ヶ月 | 天神専用LP作成＋エリアコンテンツ |
| ③ | 女性用風俗 博多 | 2〜3ヶ月 | 博多専用LP＋セラピスト記事＋内部リンク強化 |
| ④ | 女性用風俗 福岡 | 3〜6ヶ月 | サイト全体のドメインオーソリティ向上＋被リンク獲得 |

## 3.2 戦略の中核：ハブ＆スポーク構造

「福岡店トップページ」を中央のハブとして、「博多LP」「天神LP」「セラピスト個別ページ」「サイ記事」をスポーク（放射状の関連ページ）として配置する。これにより、内部リンクの力が福岡店トップに集約され、メインキーワードでの順位が上がる。

【サイト構造図】

┌─────────────────────────────────┐

│   /store/fukuoka/  ←ハブ        │

│   （福岡店トップページ）          │

│   ターゲット：女性用風俗 福岡     │

└────┬──────────┬──────────┬──────┘

│          │          │

┌───┴───┐ ┌───┴───┐ ┌────┴─────┐

│博多LP │ │天神LP │ │ セラピスト │

│博多 SEO│ │天神 SEO│ │ 個別ページ │

└───┬───┘ └───┬───┘ └────┬─────┘

│          │          │

└──────────┴──────────┘

内部リンク

│

┌───┴────┐

│サイ記事 │

└────────┘

# 4. 技術SEO要件

## 4.1 Next.js Metadata API による全体メタ情報整備

最優先タスク。app/layout.tsx のルートメタデータを以下の通り設定する。これにより「Vercel」誤表示は解消される。

| 項目 | 設定値 | Googleでの効果 |
| --- | --- | --- |
| metadataBase | https://www.sutoroberrys.jp | 全相対URLの基準 |
| applicationName | ストロベリーボーイズ | アプリ名としてブランド明示 |
| title.default | ストロベリーボーイズ｜全国の女性用風俗 | 全ページ共通の基本タイトル |
| title.template | %s｜ストロベリーボーイズ | 個別ページタイトルの自動接尾 |
| description | （カテゴリごとに130〜150字） | 検索結果スニペット |
| openGraph.siteName | ストロベリーボーイズ | ★これが「Vercel」表示を直す決め手 |
| openGraph.locale | ja_JP | 日本語サイトとして認識 |
| openGraph.type | website | OGPタイプ |
| robots.index | true | インデックス許可 |
| alternates.canonical | （各ページのURL） | 重複コンテンツ防止 |

## 4.2 構造化データ（JSON-LD）の実装

競合がほぼ実装していないため、これだけで一気にリードを取れる施策。以下3種類の構造化データを追加する。

### 4.2.1 Organization（組織情報）

app/layout.tsx に全ページ共通で挿入。Googleナレッジパネル獲得の足がかりとなる。

- @type: Organization

- name: ストロベリーボーイズ

- url: https://www.sutoroberrys.jp

- logo: ロゴ画像のURL

- sameAs: 公式X・公式TikTokのURL

### 4.2.2 WebSite（サイト全体）

「Vercel」表示問題に対するGoogleへの最強シグナル。

- @type: WebSite

- name: ストロベリーボーイズ

- alternateName: Strawberry Boys

- url: https://www.sutoroberrys.jp

- inLanguage: ja

### 4.2.3 LocalBusiness（店舗情報・店舗ページごと）

/store/fukuoka/ ページに固有で配置。福岡＝店舗の関連性を最大化する。

- @type: HealthAndBeautyBusiness（適切な業種カテゴリ）

- name: ストロベリーボーイズ福岡店

- address: 福岡市の住所情報

- telephone: 店舗電話番号

- areaServed: 福岡市、博多区、天神、中央区など

- openingHours: 営業時間

- priceRange: 価格帯

## 4.3 sitemap.xml と robots.txt

Next.js 13以降のファイルベース機能を使用。

- app/sitemap.ts でサイトマップを動的生成（全店舗ページ・セラピストページ・サイ記事を含める）

- app/robots.ts でrobots.txtを生成（sitemap参照を明示）

- Google Search Consoleで sutoroberrys.jp を登録し、sitemap.xml を送信

## 4.4 URL設計

| ページ種別 | URL | ターゲットキーワード |
| --- | --- | --- |
| トップ | / | ストロベリーボーイズ |
| 店舗一覧 | /store | ストロベリーボーイズ 店舗 |
| 福岡店トップ | /store/fukuoka | 女性用風俗 福岡 |
| 福岡店 博多エリア | /store/fukuoka/hakata | 女性用風俗 博多 |
| 福岡店 天神エリア | /store/fukuoka/tenjin | 女性用風俗 天神 |
| セラピスト個別 | /store/fukuoka/therapist/[slug] | （セラピスト名）+ 福岡 |
| サイ記事 | /blog/[slug] | 長尾ロングテール |

## 4.5 ページ表示速度（Core Web Vitals）

既に「サイト表示速度改善_要件定義書」が別途存在するため詳細はそちらに譲るが、SEO観点での要求基準のみ明記する。

- LCP（最大コンテンツ描画時間）：2.5秒以内（モバイル）

- INP（応答性）：200ms以内

- CLS（レイアウトシフト）：0.1未満

- Next.js Image コンポーネント使用、画像はWebP/AVIF配信

# 5. コンテンツSEO要件

## 5.1 福岡店トップページ（/store/fukuoka）

### 5.1.1 タイトル・ディスクリプション

| 項目 | 推奨内容 | 文字数 |
| --- | --- | --- |
| title | 福岡の女性用風俗【ストロベリーボーイズ福岡店】博多・天神出張対応 | 32字 |
| description | 福岡(博多・天神)で営業中の女性用風俗ストロベリーボーイズ福岡店。厳選セラピストによる女性目線の性感マッサージ・出張サービス。完全プライバシー厳守、ホテル・ご自宅へお伺いします。 | 118字 |

### 5.1.2 ページ構成要件

- H1：「福岡の女性用風俗 ストロベリーボーイズ福岡店」（H1は必ず1つだけ、ターゲットキーワード「女性用風俗 福岡」を含む）

- H2：「博多・天神への出張対応エリア」「在籍セラピスト一覧」「ご利用の流れ」「料金システム」「よくあるご質問」

- 最初の100文字以内に「女性用風俗」「福岡」「博多」「天神」を自然な日本語で含める

- 画像のalt属性に「女性用風俗 福岡 ストロベリーボーイズ」など適切な記述

- 内部リンク：博多LP・天神LPへのアンカーテキストを「女性用風俗 博多」「女性用風俗 天神」とする

## 5.2 エリア別ランディングページ（最重要・新規作成）

### 5.2.1 博多エリアLP（/store/fukuoka/hakata）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| title | 女性用風俗 博多｜ストロベリーボーイズ福岡店【博多駅・中洲対応】 |
| description | 博多エリア（博多駅周辺・中洲・キャナルシティ周辺）の女性用風俗ならストロベリーボーイズ。厳選セラピストがホテル・ご自宅へ出張。プライバシー厳守、女性目線の上質なセクシャルケアをお届けします。 |
| H1 | 博多の女性用風俗 ストロベリーボーイズ |
| H2例 | 博多エリアの対応範囲｜博多駅・中洲・祇園・キャナルシティ |
| 独自コンテンツ | 博多のホテル事情、博多駅周辺おすすめホテル、エリア内訪問所要時間目安 |

### 5.2.2 天神エリアLP（/store/fukuoka/tenjin）

【最優先案件】 「女性用風俗 天神」は現状検索結果に強い競合が存在しない空白キーワード。LPを作るだけで1位獲得が現実的な最大のチャンスである。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| title | 女性用風俗 天神｜ストロベリーボーイズ福岡店【天神・大名対応】 |
| description | 天神エリア（天神駅・大名・今泉・薬院周辺）の女性用風俗ならストロベリーボーイズ。厳選セラピストがホテル・ご自宅へ出張。完全プライバシー厳守、女性目線の上質なセクシャルケアをお届けします。 |
| H1 | 天神の女性用風俗 ストロベリーボーイズ |
| H2例 | 天神エリアの対応範囲｜天神・大名・今泉・薬院・赤坂 |
| 独自コンテンツ | 天神のホテル事情、天神駅周辺おすすめホテル、買い物帰りの利用シーン提案 |

## 5.3 セラピスト個別ページ（/store/fukuoka/therapist/[slug]）

- セラピストごとに固有ページを生成（URLにスラッグを含む）

- title：「（セラピスト名）｜福岡の女性用風俗 ストロベリーボーイズ」

- 各ページに該当セラピストのX・TikTokアカウントへのリンク（rel="me"）

- Person スキーマ（JSON-LD）を実装

- 公式SNSと相互リンクを張ることで、ブランド検索でのSNS露出を強化

## 5.4 サイ記事（伊藤キャラのオウンドメディア）との連携

既にSupabaseに記事データがあり、独自キャラ「伊藤」の記事戦略が走っている。これらを内部リンクハブとして活用する。

- 各記事のfooter部分に「福岡店」「博多LP」「天神LP」への内部リンクを設置

- 記事内で福岡関連トピックを扱う際は、本文中からも自然に内部リンク

- Article スキーマ（JSON-LD）を全記事に実装

- 記事タイトル・descriptionも個別最適化（現状は記事内容に依存）

## 5.5 内部リンク戦略

ハブ＆スポーク構造を実現するため、以下の内部リンクルールを徹底する。

| リンク元 | リンク先 | アンカーテキスト例 |
| --- | --- | --- |
| トップ | /store/fukuoka | 福岡店 |
| /store/fukuoka | /store/fukuoka/hakata | 女性用風俗 博多エリア対応 |
| /store/fukuoka | /store/fukuoka/tenjin | 女性用風俗 天神エリア対応 |
| /store/fukuoka/hakata | /store/fukuoka | 福岡店トップへ戻る |
| /store/fukuoka/tenjin | /store/fukuoka | 福岡店トップへ戻る |
| セラピスト個別 | /store/fukuoka | 福岡店所属 |
| サイ記事 | /store/fukuoka | 福岡の女性用風俗ストロベリーボーイズ |

# 6. 外部SEO要件

## 6.1 Google Search Console の登録（最優先）

現状 sutoroberrys.jp ドメインがGoogleに正しく認識されていない可能性が高い。まずSearch Consoleで以下を実施する。

- sutoroberrys.jp のドメインプロパティを登録（DNS TXTレコード認証推奨）

- sitemap.xml を送信

- 旧ドメイン（sutoroberrys.com）からの301リダイレクト設定確認

- 「URL検査」ツールで主要ページのインデックス登録をリクエスト

- 週次でカバレッジレポート・検索パフォーマンスを確認

## 6.2 SNSとの連動（E-E-A-T強化）

公式X・TikTokから公式サイトへの導線を整備することで、ブランドシグナルを強化する。

- X公式アカウントのプロフィールURLを sutoroberrys.jp に設定

- TikTok・lit.linkのプロフィールも同様

- 公式SNSの投稿で福岡店ページのURLを定期的に共有

- セラピスト個別X／TikTokアカウントから個別ページへリンク

## 6.3 サイテーション（言及）の獲得

被リンクが付かなくても、Web上で「ストロベリーボーイズ 福岡」という文字列が増えるとブランドオーソリティが向上する。

- 女性用風俗ポータルサイト（kaikan.co等）への店舗情報掲載

- 各種無料ディレクトリへの掲載

- X上での店舗名＋エリア名（福岡・博多・天神）言及を促進

# 7. 実装フェーズ・スケジュール

## フェーズ1：緊急対応（実装1〜2日 / 効果1〜2週間）

【最優先】 「Vercel」表示問題の解決と、ブランド指名検索での1位獲得を狙うフェーズ。最小工数で最大インパクト。

- app/layout.tsx に Metadata API でルートメタ情報を実装

- Organization・WebSite の JSON-LD を全ページに挿入

- Google Search Console に sutoroberrys.jp を登録、URL検査でインデックス申請

- app/sitemap.ts と app/robots.ts を作成

## フェーズ2：エリアLP整備（実装3〜5日 / 効果1〜2ヶ月）

【最大のチャンス】 天神・博多の空白キーワードを取りに行くフェーズ。ここまでで「天神」「博多」での1位獲得が見えてくる。

- /store/fukuoka/page.tsx の固有メタデータ実装＋LocalBusiness JSON-LD

- /store/fukuoka/hakata/page.tsx 新規作成（博多エリアLP）

- /store/fukuoka/tenjin/page.tsx 新規作成（天神エリアLP）

- 内部リンク（ハブ＆スポーク構造）の実装

- 各エリアLPに独自コンテンツ（ホテル情報・対応範囲）を執筆

## フェーズ3：コンテンツ強化（実装1〜2ヶ月 / 効果2〜3ヶ月）

- セラピスト個別ページの量産（Person JSON-LD含む）

- サイ記事のメタ情報・Article JSON-LD実装

- サイ記事から福岡店への内部リンク追加

- FAQ・利用シーン記事の追加

## フェーズ4：順位確立・継続改善（3〜6ヶ月）

- Search Console データを元にCTR改善（title・description微調整）

- 競合の動きをモニタリング、新たな空白キーワード発掘

- 被リンク獲得施策（プレスリリース、メディア露出など）

- Core Web Vitalsの改善（別要件定義書と連携）

## ガントチャート（概要）

| タスク | W1 | W2 | W3-4 | M2 | M3 | M4-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| メタ情報・JSON-LD | ■ |  |  |  |  |  |
| Search Console登録 | ■ |  |  |  |  |  |
| エリアLP作成 |  | ■ | ■ |  |  |  |
| 内部リンク整備 |  |  | ■ |  |  |  |
| セラピストページ |  |  |  | ■ | ■ |  |
| 記事メタ最適化 |  |  |  | ■ | ■ |  |
| 順位モニタリング |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| CTR改善・調整 |  |  |  |  | ■ | ■ |

# 8. Antigravity用 実装プロンプト集

Antigravityにそのまま貼り付けて実行可能な実装指示プロンプトを以下に列挙する。各プロンプトは独立して実行可能だが、フェーズ順に実行することを推奨する。

## 8.1 プロンプト①：ルートメタデータ整備（最優先）

【目的】「Vercel」表示問題の解消、全ページ共通の基本SEO設定

【対象ファイル】app/layout.tsx

Next.jsのapp/layout.tsxに、以下のSEOメタデータを実装してください。

【目的】

1. Google検索結果で「Vercel」と誤表示されている問題を解消し、サイト名を「ストロベリーボーイズ」にする

2. 全ページ共通のmeta description・OGP・canonical設定の基盤を作る

【要件】

- import type { Metadata } from 'next' を追加

- export const metadata: Metadata で以下を設定:

- metadataBase: new URL('https://www.sutoroberrys.jp')

- applicationName: 'ストロベリーボーイズ'

- title: {

default: 'ストロベリーボーイズ｜全国の女性用風俗・女性向け出張セクシャルケア',

template: '%s｜ストロベリーボーイズ'

}

- description: '全国で展開する女性用風俗ストロベリーボーイズ。厳選セラピストによる女性目線の上質なセクシャルケアを、ホテル・ご自宅へ出張でお届けします。完全プライバシー厳守。'

- keywords: ['女性用風俗', 'ストロベリーボーイズ', '女性向け風俗', '出張', 'セラピスト']

- openGraph: {

type: 'website',

locale: 'ja_JP',

url: 'https://www.sutoroberrys.jp',

siteName: 'ストロベリーボーイズ',  // ← Vercel表示問題の決め手

title: 'ストロベリーボーイズ｜全国の女性用風俗',

description: '（上記と同じ）',

images: [{ url: '/og-default.png', width: 1200, height: 630, alt: 'ストロベリーボーイズ' }]

}

- twitter: { card: 'summary_large_image', site: '@（公式Xアカウント）', creator: '@（公式Xアカウント）' }

- robots: { index: true, follow: true, googleBot: { index: true, follow: true } }

- alternates: { canonical: 'https://www.sutoroberrys.jp' }

- verification: { google: '（Search Console認証コードが取得でき次第）' }

【追加実装】

- <html lang="ja"> を確実に設定

- 既存のmetadataオブジェクトがあれば、上書きではなくマージ

- TypeScript型エラーが出ないこと

実装後、ビルドが通ることを確認してください。

## 8.2 プロンプト②：構造化データ（Organization + WebSite）

【目的】Googleにブランド情報を明示し、サイト名「Vercel」誤表示を完全に解消

【対象ファイル】app/layout.tsx（または専用コンポーネント）

app/layout.tsxに、JSON-LD構造化データ（Organization と WebSite）を実装してください。

【目的】

Googleに「このサイトはストロベリーボーイズという企業の公式サイトである」と明示し、検索結果のサイト名表示を確定させる。

【実装方法】

RootLayoutのbody内、最上部に以下のスクリプトタグを挿入します。

Next.js 13+のScriptコンポーネント、または通常の<script>タグでも可。

```tsx

const organizationSchema = {

"@context": "https://schema.org",

"@type": "Organization",

"name": "ストロベリーボーイズ",

"alternateName": "Strawberry Boys",

"url": "https://www.sutoroberrys.jp",

"logo": "https://www.sutoroberrys.jp/logo.png",

"description": "全国で展開する女性用風俗ストロベリーボーイズ。",

"sameAs": [

"https://twitter.com/（公式Xアカウント）",

"https://www.tiktok.com/@（公式TikTok）",

"https://lit.link/en/sutoroberrys"

]

};

const websiteSchema = {

"@context": "https://schema.org",

"@type": "WebSite",

"name": "ストロベリーボーイズ",

"alternateName": "Strawberry Boys",

"url": "https://www.sutoroberrys.jp",

"inLanguage": "ja",

"publisher": { "@type": "Organization", "name": "ストロベリーボーイズ" }

};

// JSXに挿入

<script

type="application/ld+json"

dangerouslySetInnerHTML={{ __html: JSON.stringify(organizationSchema) }}

/>

<script

type="application/ld+json"

dangerouslySetInnerHTML={{ __html: JSON.stringify(websiteSchema) }}

/>

```

【検証】

実装後、ビルドして開発サーバで http://localhost:3000 にアクセス、

ブラウザの開発者ツールで <script type="application/ld+json"> が

2つレンダリングされていることを確認してください。

また、本番デプロイ後はGoogle Rich Results Test

(https://search.google.com/test/rich-results) で

sutoroberrys.jp を検証し、エラーがないことを確認してください。

## 8.3 プロンプト③：福岡店ページのメタ＋LocalBusiness構造化データ

【目的】「女性用風俗 福岡」「ストロベリーボーイズ 福岡」キーワードの順位獲得

【対象ファイル】app/store/fukuoka/page.tsx

app/store/fukuoka/page.tsx に、福岡店ページ専用のSEOメタデータと

LocalBusiness構造化データを実装してください。

【ターゲットキーワード】

- 主要：「女性用風俗 福岡」「ストロベリーボーイズ 福岡」

- 副次：「女性向け風俗 福岡」「セラピスト 福岡」

【メタデータ実装】

ファイル冒頭に以下を追加:

```tsx

import type { Metadata } from 'next';

export const metadata: Metadata = {

title: '福岡の女性用風俗【ストロベリーボーイズ福岡店】博多・天神出張対応',

description: '福岡(博多・天神)で営業中の女性用風俗ストロベリーボーイズ福岡店。厳選セラピストによる女性目線の性感マッサージ・出張サービス。完全プライバシー厳守、ホテル・ご自宅へお伺いします。',

keywords: ['女性用風俗 福岡', 'ストロベリーボーイズ 福岡', '女性用風俗 博多', '女性用風俗 天神', '女性向け風俗', '出張', 'セラピスト'],

openGraph: {

title: '福岡の女性用風俗｜ストロベリーボーイズ福岡店',

description: '（上記と同じ）',

url: 'https://www.sutoroberrys.jp/store/fukuoka',

images: [{ url: '/og-fukuoka.png', width: 1200, height: 630 }]

},

alternates: { canonical: 'https://www.sutoroberrys.jp/store/fukuoka' }

};

```

【LocalBusiness構造化データ】

ページコンポーネント内（Reactのreturn直下）に以下を挿入:

```tsx

const localBusinessSchema = {

"@context": "https://schema.org",

"@type": "HealthAndBeautyBusiness",

"name": "ストロベリーボーイズ福岡店",

"image": "https://www.sutoroberrys.jp/og-fukuoka.png",

"description": "福岡の女性用風俗。博多・天神への出張対応。",

"url": "https://www.sutoroberrys.jp/store/fukuoka",

"telephone": "（店舗電話番号）",

"address": {

"@type": "PostalAddress",

"addressCountry": "JP",

"addressRegion": "福岡県",

"addressLocality": "福岡市",

"streetAddress": "（住所詳細）"

},

"areaServed": [

{ "@type": "City", "name": "福岡市" },

{ "@type": "AdministrativeArea", "name": "博多区" },

{ "@type": "Place", "name": "天神" },

{ "@type": "Place", "name": "中洲" }

],

"openingHours": "Mo-Su 08:00-23:00",

"priceRange": "¥¥¥",

"parentOrganization": { "@type": "Organization", "name": "ストロベリーボーイズ" }

};

<script

type="application/ld+json"

dangerouslySetInnerHTML={{ __html: JSON.stringify(localBusinessSchema) }}

/>

```

【ページコンテンツ要件】

- H1タグ：「福岡の女性用風俗 ストロベリーボーイズ福岡店」（H1は1つだけ）

- ページ冒頭の100文字以内に「女性用風俗」「福岡」「博多」「天神」を含める

- H2見出しに「博多・天神への出張対応」「在籍セラピスト」「料金システム」を含む

- 内部リンク：博多LP(/store/fukuoka/hakata)と天神LP(/store/fukuoka/tenjin)へ

アンカーテキスト「女性用風俗 博多エリア」「女性用風俗 天神エリア」で

- 画像のalt属性に適切なキーワードを含める

【検証】

ビルド成功、ページ表示、メタタグ確認、Rich Results Testを通すこと。

## 8.4 プロンプト④：博多エリアLP新規作成

app/store/fukuoka/hakata/page.tsx を新規作成し、

博多エリア専用のランディングページを実装してください。

【目的】

「女性用風俗 博多」キーワードでの検索1位獲得。

現状の上位サイトは1社のみ（garueku.com）であり、適切な実装で1位獲得が現実的。

【メタデータ】

```tsx

export const metadata: Metadata = {

title: '女性用風俗 博多｜ストロベリーボーイズ福岡店【博多駅・中洲対応】',

description: '博多エリア（博多駅周辺・中洲・キャナルシティ周辺）の女性用風俗ならストロベリーボーイズ。厳選セラピストがホテル・ご自宅へ出張。プライバシー厳守、女性目線の上質なセクシャルケアをお届けします。',

alternates: { canonical: 'https://www.sutoroberrys.jp/store/fukuoka/hakata' }

};

```

【ページコンテンツ構成】

- H1：「博多の女性用風俗 ストロベリーボーイズ」

- セクション1：「博多エリアの対応範囲」

- 博多駅、中洲、祇園、キャナルシティ、住吉、博多区全域

- 各エリアからの所要時間目安

- セクション2：「博多のおすすめホテル情報」

- エリア別ホテル一覧（実在ホテルに言及することでローカルSEOシグナル）

- セクション3：「ご利用の流れ（博多エリアの方向け）」

- セクション4：「在籍セラピスト（福岡店トップへのリンク）」

- セクション5：「よくあるご質問」

- フッター：福岡店トップ・天神LPへの内部リンク

【内部リンク】

- 福岡店トップ(/store/fukuoka)へ：アンカー「福岡店トップへ戻る」

- 天神LP(/store/fukuoka/tenjin)へ：アンカー「天神エリアの女性用風俗」

【構造化データ】

LocalBusinessスキーマを実装（areaServed を「博多区」「中洲」など博多エリアに限定）

【デザイン】

既存の/store/fukuokaページのデザイントーンに合わせる。

コンテンツは1500〜2500文字程度。

## 8.5 プロンプト⑤：天神エリアLP新規作成（最大のチャンス）

【最優先実装】 プロンプト④の博多LPと同じ構成で天神版を作成。「女性用風俗 天神」は競合不在の空白キーワード。

app/store/fukuoka/tenjin/page.tsx を新規作成し、

天神エリア専用のランディングページを実装してください。

【目的】

「女性用風俗 天神」キーワードでの検索1位獲得（事実上の空白キーワード）。

【メタデータ】

```tsx

export const metadata: Metadata = {

title: '女性用風俗 天神｜ストロベリーボーイズ福岡店【天神・大名対応】',

description: '天神エリア（天神駅・大名・今泉・薬院周辺）の女性用風俗ならストロベリーボーイズ。厳選セラピストがホテル・ご自宅へ出張。完全プライバシー厳守、女性目線の上質なセクシャルケアをお届けします。',

alternates: { canonical: 'https://www.sutoroberrys.jp/store/fukuoka/tenjin' }

};

```

【ページコンテンツ構成】

- H1：「天神の女性用風俗 ストロベリーボーイズ」

- セクション1：「天神エリアの対応範囲」

- 天神、大名、今泉、薬院、警固、赤坂、中央区全域

- 各エリアからの所要時間目安

- セクション2：「天神のおすすめホテル情報」

- エリア別ホテル一覧

- セクション3：「天神エリアでの利用シーン」

- 「天神でのお買い物帰りに」「天神駅周辺ホテルでのご利用」など

- セクション4：「ご利用の流れ」

- セクション5：「在籍セラピスト（福岡店トップへのリンク）」

- セクション6：「よくあるご質問」

- フッター：福岡店トップ・博多LPへの内部リンク

【内部リンク】

- 福岡店トップ(/store/fukuoka)へ：アンカー「福岡店トップへ戻る」

- 博多LP(/store/fukuoka/hakata)へ：アンカー「博多エリアの女性用風俗」

【構造化データ】

LocalBusinessスキーマを実装（areaServed を「中央区」「天神」「大名」など天神エリアに限定）

実装ファイル数：page.tsx 1ファイルのみで完結させてください。

## 8.6 プロンプト⑥：sitemap.ts と robots.ts の実装

app/sitemap.ts と app/robots.ts を新規作成してください。

【sitemap.ts の要件】

- import type { MetadataRoute } from 'next'

- export default function sitemap(): MetadataRoute.Sitemap を実装

- 含めるURL：

- トップ（/）優先度1.0

- /store（/store/）優先度0.8

- /store/fukuoka 優先度0.9

- /store/fukuoka/hakata 優先度0.8

- /store/fukuoka/tenjin 優先度0.8

- 他店舗ページ（横浜・東京・大阪・名古屋）優先度0.7

- セラピスト個別ページ（Supabaseまたは静的データから動的取得）優先度0.6

- サイ記事個別ページ（同上）優先度0.5

- lastModifiedは各データの更新日時を使用（不明な場合は new Date()）

- changeFrequencyはトップ・店舗ページ「weekly」、記事「monthly」

【robots.ts の要件】

- import type { MetadataRoute } from 'next'

- export default function robots(): MetadataRoute.Robots を実装

- 設定：

- rules: { userAgent: '*', allow: '/', disallow: ['/api/', '/admin/'] }

- sitemap: 'https://www.sutoroberrys.jp/sitemap.xml'

- host: 'https://www.sutoroberrys.jp'

【検証】

ビルド後、以下のURLでアクセスできることを確認:

- https://www.sutoroberrys.jp/sitemap.xml

- https://www.sutoroberrys.jp/robots.txt

## 8.7 プロンプト⑦：セラピスト個別ページのメタ最適化

app/store/fukuoka/therapist/[slug]/page.tsx に

セラピスト個別ページの動的メタデータとPerson構造化データを実装してください。

【動的メタデータ】

```tsx

export async function generateMetadata({ params }): Promise<Metadata> {

const therapist = await getTherapist(params.slug);  // 既存のデータ取得関数を使用

return {

title: `${therapist.name}｜福岡の女性用風俗 ストロベリーボーイズ`,

description: `ストロベリーボーイズ福岡店所属セラピスト${therapist.name}のプロフィール。${therapist.catchphrase}。ご指名予約はこちらから。`,

openGraph: {

title: `${therapist.name}（ストロベリーボーイズ福岡店）`,

images: [{ url: therapist.imageUrl, width: 1200, height: 630 }]

},

alternates: { canonical: `https://www.sutoroberrys.jp/store/fukuoka/therapist/${params.slug}` }

};

}

```

【Person構造化データ】

```tsx

const personSchema = {

"@context": "https://schema.org",

"@type": "Person",

"name": therapist.name,

"image": therapist.imageUrl,

"url": `https://www.sutoroberrys.jp/store/fukuoka/therapist/${params.slug}`,

"jobTitle": "セラピスト",

"worksFor": {

"@type": "Organization",

"name": "ストロベリーボーイズ福岡店",

"url": "https://www.sutoroberrys.jp/store/fukuoka"

},

"sameAs": [therapist.twitterUrl, therapist.tiktokUrl].filter(Boolean)

};

```

【SNSリンク要件】

ページ内のセラピストSNSリンクには rel="me" を付与してください。

## 8.8 プロンプト⑧：サイ記事のメタ最適化＋内部リンク追加

app/blog/[slug]/page.tsx（または既存のサイ記事ページ）に

個別記事のメタデータ最適化と内部リンクを実装してください。

【動的メタデータ】

```tsx

export async function generateMetadata({ params }): Promise<Metadata> {

const article = await getArticle(params.slug);

return {

title: article.title,

description: article.excerpt || article.content.substring(0, 120) + '...',

openGraph: {

type: 'article',

title: article.title,

description: article.excerpt,

images: [{ url: article.thumbnailUrl }],

publishedTime: article.publishedAt,

authors: ['伊藤']  // キャラクターの設定に合わせて

},

alternates: { canonical: `https://www.sutoroberrys.jp/blog/${params.slug}` }

};

}

```

【Article構造化データ】

全記事に以下を実装:

```tsx

const articleSchema = {

"@context": "https://schema.org",

"@type": "Article",

"headline": article.title,

"image": article.thumbnailUrl,

"datePublished": article.publishedAt,

"dateModified": article.updatedAt,

"author": { "@type": "Person", "name": "伊藤" },

"publisher": {

"@type": "Organization",

"name": "ストロベリーボーイズ",

"logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.sutoroberrys.jp/logo.png" }

}

};

```

【内部リンク追加】

各記事ページのフッター手前に、以下のリンクセクションを追加してください。

```tsx

<aside>

<h3>福岡の女性用風俗をお探しの方へ</h3>

<ul>

<li><a href="/store/fukuoka">福岡店トップ</a></li>

<li><a href="/store/fukuoka/hakata">女性用風俗 博多エリア</a></li>

<li><a href="/store/fukuoka/tenjin">女性用風俗 天神エリア</a></li>

</ul>

</aside>

```

このセクションは固定で全記事に表示します。

# 9. KPI・効果測定

## 9.1 計測ツール

- Google Search Console：検索順位・CTR・インプレッション・インデックス状況

- Google Analytics 4：オーガニック流入セッション数、コンバージョン

- Google Rich Results Test：構造化データの検証

- PageSpeed Insights：Core Web Vitals計測

- 既存の GAS_SEO自動レポート.js：週次の自動レポート

## 9.2 月次レポート項目

| 項目 | 目標値（1ヶ月後） | 目標値（3ヶ月後） | 目標値（6ヶ月後） |
| --- | --- | --- | --- |
| インデックス済みページ数 | 30 | 80 | 150以上 |
| 「ストロベリーボーイズ 福岡」順位 | 3位以内 | 1位 | 1位維持 |
| 「女性用風俗 天神」順位 | 10位以内 | 3位以内 | 1位 |
| 「女性用風俗 博多」順位 | 20位以内 | 10位以内 | 3位以内 |
| 「女性用風俗 福岡」順位 | 圏外〜30位 | 20位以内 | 10位以内 |
| 福岡店ページ月間オーガニックセッション | 100 | 500 | 1500 |
| 全体の平均CTR | 1.5% | 2.5% | 3.5%以上 |

# 10. リスクと対応

## 10.1 アダルトカテゴリのSEOリスク

- Google「セーフサーチ」フィルタにより、フィルタON状態のユーザーには表示されない（業界共通の制約）

- Googleビジネスプロフィール（マップ）への登録は審査落ちする可能性が高い → 元々ローカルパックは表示されないため影響なし

- 被リンクが集まりにくい業界 → サイテーション（言及）獲得とSNS拡散で補完

## 10.2 競合からの追い上げリスク

- 天神・博多キーワードで上位獲得後、競合が同様のLPを作って追随する可能性

- 対策：継続的なコンテンツ追加、E-E-A-Tシグナル（セラピストSNS連動）強化

- 対策：ロングテールキーワード（「天神 駅近 女性用風俗」など）への展開

## 10.3 ドメイン重複リスク

- 旧ドメイン sutoroberrys.com と新ドメイン sutoroberrys.jp の重複コンテンツ問題

- 対策：旧ドメインから新ドメインへの301リダイレクト設定確認

- 対策：canonical URLの徹底実装

# 11. 実装完了条件（チェックリスト）

## フェーズ1完了条件

- □ app/layout.tsx に Metadata API でルートメタ設定済み

- □ Organization・WebSite の JSON-LD が全ページにレンダリングされる

- □ Rich Results Test でエラーなし

- □ Google Search Console に sutoroberrys.jp 登録済み

- □ sitemap.xml・robots.txt がアクセス可能

- □ Search Consoleでsitemap.xml送信済み

## フェーズ2完了条件

- □ /store/fukuoka に固有メタ＋LocalBusiness JSON-LD 実装

- □ /store/fukuoka/hakata 新規作成・公開

- □ /store/fukuoka/tenjin 新規作成・公開

- □ ハブ＆スポーク内部リンク完成

- □ 全ページで H1 が1つのみ確認

- □ 各画像のalt属性適切設定

## フェーズ3完了条件

- □ セラピスト個別ページに動的メタデータ＋Person JSON-LD

- □ サイ記事の動的メタデータ＋Article JSON-LD

- □ 全記事フッターに福岡店内部リンク

- □ Search Consoleで対象キーワードの順位を毎週記録

## 継続運用条件

- □ 月次でKPIレポート作成

- □ 順位変動に応じてtitle/descriptionをA/B改善

- □ 競合の新規LPをモニタリング

～以上～