サイト表示速度改善 要件定義書

— AIエージェント実装用 —

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロジェクト名 | ストロベリーボーイズ サイト表示速度改善 |
| 文書バージョン | v1.0 |
| 作成日 | 2026-05-17 |
| 対象サイト | ストロベリーボーイズ オウンドメディア(Next.js / React / Supabase / Vercel) |
| 想定実行者 | AIコーディングエージェント(Claude Code / Cursor / GitHub Copilot 等) |
| 出典 | クライアント提供「SEO改善案」(SEO改善案_クライアント提供/ 配下のスクリーンショット3点) |

# 0. このドキュメントの読み方(AIエージェント向け)

このドキュメントは、AIコーディングエージェントが自律的にコード修正を行うための作業仕様書である。各セクションは以下の構造を持つ。

- 目的:何のための変更か

- 対象ファイル / 影響範囲:触ってよい場所と触ってはいけない場所

- 実装手順:ステップごとの具体的な作業

- 完了条件(受入基準 / DoD):客観的に測定可能な合格ライン

- ロールバック手順:失敗時に元に戻す方法

- テスト手順:作業後に必ず実行すべき検証

AIエージェントは、1セクション完了するごとに必ず「完了条件」と「テスト手順」を実行し、結果をレポートしてから次に進むこと。複数セクションをまとめて実装してはならない。

# 1. 背景と現状の問題

クライアント(SEO計測担当)から、3回計測のデータと共に以下の課題が提示されている。

## 1-1. サーバー応答が遅い(最優先)

3回計測の生データは以下のとおり。

| 計測項目 | 値 |
| --- | --- |
| HTML取得時間(3回平均) | 約 4.3 秒(3,224 / 3,513 / 6,079 ms) |
| X-Vercel-Cache | MISS(キャッシュされていない) |
| Cache-Control | private, no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate |
| X-Vercel-Id | hnd1::iad1::… (東京エッジ受信 → 米国 iad1 でレンダリング) |

根本原因:

- レスポンスヘッダで明示的に no-store を返しており、CDNにもブラウザにも一切キャッシュされていない。福岡店ページなど更新頻度が低い静的寄りの内容にも関わらず、毎リクエスト毎にフルSSRが走っている。

- レンダリングリージョンが iad1(米国東部バージニア)。日本のユーザーには太平洋を往復するレイテンシが上乗せされている。

## 1-2. 画像が重い・最適化されていない

| 計測項目 | 値 |
| --- | --- |
| ページ内画像 | 35ユニーク、実画像合計 約 9.1 MB |
| 配信元 | すべて Supabase Storage から無加工で直接配信 |
| Next.js <Image> の使用 | 0件(/_next/image 経由が一切ない) |

サイズが特に大きいファイル(要圧縮・リサイズ):

| サイズ | ファイル |
| --- | --- |
| 2,054 KB | gallery/.../1776677442671_wszuxy.webp |
| 1,499 KB | news-pages/.../1774079527403.png (PNGのまま) |
| 1,499 KB | news-pages/.../1774079527403.jpg |
| 580 KB | news-pages/.../1772542100643.jpg |
| 562 KB | store-top/fukuoka/header_1772497484207.png |
| 493 KB | store-top/fukuoka/footer_1774070825047.png |
| 473 KB | store-top/fukuoka/flow_1775799580965.webp |
| 374 KB | store-top/fukuoka/footer_1774070971715.png |

## 1-3. その他の確認結果(現状で問題なし/参考情報)

これらは変更不要。誤って触らないこと。

| 項目 | 状況 |
| --- | --- |
| loading="lazy" 付き <img> | 38 個(実装済み・○) |
| fetchpriority="high" preload | 5 枚に設定(実装済み・○) |
| <script> チャンク数 | 30 (Next.js 標準範囲・許容) |
| フォント preload | woff2 を 4〜5 個(許容) |
| Google Tag Manager | G-2TCLB5C447 を 1 つ(軽微) |
| iframe / 動画埋め込み | なし |
| HTML サイズ | 208 KB (DOM はそこそこ大きい、要観察) |

# 2. 改善の到達目標(KGI / KPI)

## 2-1. KGI(最終目標)

- HTML 取得時間(TTFB)を 3回平均 1.0 秒以下にする(現状 4.3 秒 → 約 75% 短縮)

- ページ内画像合計サイズを 3.0 MB 以下にする(現状 9.1 MB → 約 67% 削減)

## 2-2. KPI(中間指標)

| 指標 | 目標値 | 計測方法 |
| --- | --- | --- |
| X-Vercel-Cache | HIT(2回目以降) | curl -I のレスポンスヘッダ |
| X-Vercel-Id のリージョン | hnd1::hnd1::… (東京で完結) | curl -I のレスポンスヘッダ |
| 1 ファイル当たりの最大画像サイズ | 500 KB 以下 | Chrome DevTools Network タブ |
| LCP (Largest Contentful Paint) | 2.5 秒以下 | PageSpeed Insights |
| CLS (Cumulative Layout Shift) | 0.1 以下(現状から悪化させない) | PageSpeed Insights |
| Lighthouse Performance スコア | モバイルで 80 以上 | Chrome Lighthouse |

# 3. 絶対に守るべき制約(最重要)

AIエージェントは以下の制約をいかなる場合も破ってはならない。違反した場合は即座に作業を停止し、人間にエスカレーションすること。

## 3-1. 既存機能を壊さないための禁止事項

| カテゴリ | 禁止内容 |
| --- | --- |
| デザイン | 既存のレイアウト、配色、フォント、アイコン、余白の変更 |
| 文言 | 既存のテキストコンテンツ、メタタグ、構造化データの改変 |
| URL | 既存のページURL(/store/[slug]、/news/[id] 等)の変更・リダイレクト追加 |
| API契約 | Supabase テーブル定義、RPC、エッジ関数の入出力スキーマの変更 |
| 認証 | 既存の認証フロー、Cookie 名、セッション仕様の変更 |
| 環境変数 | 既存の環境変数名の変更(追加は可、リネーム・削除は不可) |
| 依存パッケージ | 既存パッケージのメジャーバージョン更新(マイナー/パッチは可) |
| データベース | スキーマの破壊的変更(カラム削除・型変更) |

## 3-2. 必須の安全策

- すべての変更は別ブランチで行う(feat/perf-improvement 等)。main への直接コミット禁止。

- 1セクションごとに必ずコミットを分ける。「画像最適化」と「キャッシュ設定」を1コミットにまとめてはならない。

- デプロイは Vercel Preview で必ず動作確認。Production への即時マージ禁止。

- 既存の E2E / ユニットテストが存在する場合、変更後に全件パスすること。失敗したら作業を止める。

- ユーザー認証が必要なページのキャッシュ設定は変更してはならない(後述)。

- 既存の画像 URL が動的に組み立てられている箇所(Supabase Storage から取得する getPublicUrl() 等)の戻り値構造は維持する。

# 4. 実装タスク(優先順)

クライアント指定の優先順位に従う。上から順に1つずつ完了させること。

## タスク 4-1【最優先】/store/[slug] の HTML を CDN キャッシュ可能にする

### 目的

Cache-Control: no-store を撤廃し、Vercel Edge CDN にキャッシュさせる。これだけで TTFB が劇的に改善する見込み。

### 対象ファイル / 影響範囲

- 対象:app/store/[slug]/page.tsx (または pages/store/[slug].tsx の Pages Router 構成の場合)

- 対象:middleware.ts (あれば、no-store を上書きしている可能性がある)

- 対象:next.config.js の headers() 設定

- 対象外:会員ページ、認証必須ページ、フォーム送信後の動的ページ(これらは no-store のまま維持)

### 実装手順

1. 現状調査

- git grep -n "no-store" で no-store を出している全箇所を洗い出す。

- app/store/[slug]/page.tsx のキャッシュ関連設定 (export const dynamic、export const revalidate、fetch(url, { cache: ... }) 等)を確認する。

- middleware.ts で Cache-Control を書き換えていないか確認する。

- Supabase クライアントの createServerClient で Cookie ベースのセッション処理がある場合、それが SSR を強制している可能性を確認する。

2. 方針の選択(以下のいずれか1つを採用)

方針A(推奨):ISR (Incremental Static Regeneration)

// app/store/[slug]/page.tsx の先頭に追記

export const revalidate = 300; // 5分ごとに再生成

export const dynamic = 'force-static';

方針B:Cache-Control ヘッダの明示

// next.config.js

async headers() {

return [{

source: '/store/:slug',

headers: [{

key: 'Cache-Control',

value: 'public, s-maxage=300, stale-while-revalidate=600',

}],

}];

}

方針C:unstable_cache を使用(部分的にキャッシュ)

import { unstable_cache } from 'next/cache';

const getStoreData = unstable_cache(

async (slug) => { /* Supabase fetch */ },

['store-data'],

{ revalidate: 300, tags: [`store-${slug}`] }

);

3. 認証関連の切り分け

- /store/[slug] ページがログイン状態によって表示内容が変わる場合(例:お気に入りボタン、レビュー投稿フォームなど)、その部分のみ Client Component に切り出して、ページ本体は静的化する。

- ヘッダーのログイン状態表示は Client Component + useSession() で取得 するよう変更。ページ本体の SSR でログイン情報を参照しないこと。

4. revalidateTag による更新フック

- 管理画面で店舗情報を更新した際、revalidateTag(`store-${slug}`) を呼び出すように API Route を追加。これによりキャッシュ期限前でも即座に反映可能。

### 完了条件(DoD)

curl -I https://[本番URL]/store/fukuoka

# 1回目: X-Vercel-Cache: MISS (または STALE)

# 2回目以降: X-Vercel-Cache: HIT

# Cache-Control に public, s-maxage が含まれている

- 3回計測の平均 TTFB が 1.0 秒以下。

- ログイン状態によって出し分けるはずの UI(お気に入りマーク等)が正しく機能している。

### ロールバック手順

git revert <commit-hash>

git push origin feat/perf-improvement

万一 Production に出してしまった場合、Vercel ダッシュボードから「Promote to Production」で 1つ前のデプロイに即座に戻す。

### テスト手順

- npm run build がエラーなく完了すること。

- npm run dev でローカル起動し、/store/fukuoka 等の代表ページが正しく表示されること。

- Vercel Preview デプロイ後、curl -I で X-Vercel-Cache: HIT を確認。

- ブラウザで「シークレットモード」「通常モード」「ログイン後」の3パターンで表示確認。

- Lighthouse でモバイル Performance スコアを計測し、改善前後で比較。

## タスク 4-2 Vercel の Function Region を東京(hnd1)に固定

### 目的

iad1(米国東部)でのレンダリングを hnd1(東京)に変更し、日本のユーザーとの物理的距離を縮める。

### 対象ファイル / 影響範囲

- 対象:vercel.json(プロジェクトルート)

- 対象:各 Route Handler / Server Action の runtime 設定

- 対象外:Supabase の接続先(既に東京リージョンに配置されているはず。確認は必要)

### 実装手順

1. 現状確認

- vercel.json が存在するか確認。なければ新規作成。

- Vercel ダッシュボード → Settings → Functions → Region で現在の設定を確認。

2. 設定追加

{

"regions": ["hnd1"]

}

3. Edge Runtime と Node.js Runtime の切り分け

- 軽量なルートは export const runtime = 'edge' でエッジ実行を検討(ただし Supabase の Node.js 専用 API を使う場合は不可)。

- Supabase との通信を行うルートは Node.js Runtime のまま、リージョンのみ hnd1 に固定。

4. Supabase リージョンの確認

- Supabase ダッシュボード → Settings → General → Region が「Tokyo (ap-northeast-1)」になっていることを確認。

- 異なる場合は、別途プロジェクトオーナーに相談(マイグレーションが必要なため、本タスクの範囲外)。

### 完了条件(DoD)

curl -I https://[本番URL]/store/fukuoka

# X-Vercel-Id: hnd1::hnd1::xxxxx-xxxxx

### ロールバック手順

vercel.json の regions フィールドを削除して再デプロイ。

### テスト手順

- デプロイ後、curl -I で X-Vercel-Id を確認。

- 日本国内から複数回アクセスし、TTFB が安定して短縮されていること。

## タスク 4-3 画像配信の最適化(next/image または Supabase Image Transform 経由)

### 目的

Supabase Storage からの直配信をやめ、リサイズ・WebP/AVIF 変換・適切な srcset を経由した配信に切り替える。特に 1MB 超のファイルを優先的に対応する。

### 対象ファイル / 影響範囲

- 対象:<img src="…supabase.co/storage/…"> を使っている全箇所

- 対象:next.config.js の images.remotePatterns 設定

- 対象外:既に <Image> を使っている箇所(あれば触らない)

- 対象外:ロゴ・アイコン等の SVG(既に最適化済みのため)

### 実装手順

1. 現状の画像使用箇所の洗い出し

git grep -n 'supabase.co/storage' -- '*.tsx' '*.jsx' '*.ts' '*.js'

結果を一覧化し、各画像の使われ方(固定サイズ/可変サイズ/背景画像)を分類する。

2. 方針の選択

方針A(推奨):next/image への置き換え

import Image from 'next/image';

<Image

src={`https://xxxx.supabase.co/storage/v1/object/public/news/${file}`}

alt="…"

width={800}

height={600}

sizes="(max-width: 768px) 100vw, 800px"

/>

next.config.js:

module.exports = {

images: {

remotePatterns: [

{ protocol: 'https', hostname: '*.supabase.co', pathname: '/storage/**' },

],

formats: ['image/avif', 'image/webp'],

},

};

方針B:Supabase Image Transformation を使う

const url = supabase.storage.from('news').getPublicUrl(file, {

transform: { width: 800, quality: 80, resize: 'contain' },

}).data.publicUrl;

推奨は方針A(next/image)。理由:自動 srcset、AVIF 変換、Lazy Loading、レイアウトシフト防止(width/height 必須)がすべて含まれるため。

3. 大容量ファイルの優先対応リスト(最低限これだけは対応)

| 優先度 | ファイル | 元サイズ | 対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | gallery/.../1776677442671_wszuxy.webp | 2,054 KB | リサイズ |
| P0 | news-pages/.../1774079527403.png | 1,499 KB | WebP/AVIFに変換 |
| P0 | news-pages/.../1774079527403.jpg | 1,499 KB | リサイズ+WebP変換 |
| P1 | news-pages/.../1772542100643.jpg | 580 KB | リサイズ+WebP変換 |
| P1 | store-top/fukuoka/header_1772497484207.png | 562 KB | WebP/AVIFに変換 |
| P1 | store-top/fukuoka/footer_1774070825047.png | 493 KB | WebP/AVIFに変換 |
| P2 | store-top/fukuoka/flow_1775799580965.webp | 473 KB | リサイズ |
| P2 | store-top/fukuoka/footer_1774070971715.png | 374 KB | WebP/AVIFに変換 |

4. width / height の決定方針

- PC:実際の表示サイズの 1.5 倍まで(Retina 対応)

- モバイル:実際の表示サイズの 2.0 倍まで

- sizes 属性で (max-width: 768px) 100vw, 800px のようにレスポンシブ対応

5. fetchpriority="high" の維持

- 既存で 5 枚に fetchpriority="high" が設定されている(ファーストビュー画像)。これらは next/image の priority プロパティに置き換えること。

### 完了条件(DoD)

- Chrome DevTools Network タブで、画像 1 枚当たり 500 KB 以下になっていること。

- ページ全体の画像合計サイズが 3 MB 以下。

- 各画像が /_next/image?url=… 経由(または Supabase Transform 経由)で配信されている。

- width / height が必ず指定されており、CLS が悪化していない。

- 画像が表示崩れを起こしていない(PC / モバイル / タブレット)。

### ロールバック手順

ファイル単位でコミットを分けておけば、画像が壊れたページのみ git revert で戻せる。

### テスト手順

- ローカルで npm run build && npm run start で起動し、代表的な画像が表示されることを確認。

- Vercel Preview で実機 / シミュレーターで表示確認(PC / モバイル / iPad)。

- Chrome DevTools の Network タブで画像サイズを計測。

- Lighthouse で LCP / CLS を計測。

## タスク 4-4 アップロード時の自動圧縮・最大幅制限を実装

### 目的

news-pages / gallery に画像がアップロードされる際、自動的に圧縮・リサイズして、Supabase Storage に肥大化したファイルが入らないようにする。

### 対象ファイル / 影響範囲

- 対象:管理画面の画像アップロード処理(app/admin/news/upload 等、要調査)

- 対象:Supabase Storage への upload() 呼び出し箇所

- 対象外:既にアップロード済みの過去ファイル(タスク 4-3 でカバー)

### 実装手順

1. アップロード処理の特定

git grep -n 'supabase.storage' -- '*.tsx' '*.ts' '*.js' | grep -i upload

2. クライアント側で圧縮(ライブラリ候補:browser-image-compression)

import imageCompression from 'browser-image-compression';

async function handleUpload(file: File) {

const compressedFile = await imageCompression(file, {

maxSizeMB: 0.5,

maxWidthOrHeight: 1920,

useWebWorker: true,

fileType: 'image/webp',

});

await supabase.storage.from('news-pages').upload(path, compressedFile);

}

3. サーバー側で検証(ダブルチェック)

Supabase Edge Function でアップロード時にファイルサイズを検証し、超過していたら拒否。

if (file.size > 1024 * 1024) {

throw new Error('画像サイズは 1MB 以下にしてください');

}

4. 管理者向けの UI フィードバック

- 圧縮中・圧縮後のサイズを表示。

- 元ファイルサイズと圧縮後サイズの比較。

### 完了条件(DoD)

- 5 MB の画像をアップロードしても、Supabase Storage には 500 KB 以下のファイルが保存される。

- WebP 形式で保存されている。

- 既存のアップロード機能が動作している(投稿、サムネイル表示等)。

### ロールバック手順

該当コミットを git revert。圧縮処理を外しても、既存のアップロードロジック自体は維持しているため安全。

### テスト手順

- 大容量画像(5 MB JPG、3 MB PNG 等)でアップロードテスト。

- Supabase Storage 上のファイルサイズを確認。

- アップロード後の表示確認。

# 5. 作業順序とリリース戦略

## 5-1. 推奨実装順序

以下の順序で、1ブランチ1タスクとして段階的にリリースする。

- feat/perf-improvement-cache:タスク 4-1(HTML キャッシュ)→ Vercel Preview 検証 → Production マージ → 1〜2日様子見

- feat/perf-improvement-region:タスク 4-2(Vercel Region)→ Vercel Preview 検証 → Production マージ → 1日様子見

- feat/perf-improvement-images:タスク 4-3(画像最適化)→ ファイル単位で段階的にコミット → Vercel Preview で都度検証 → Production マージ → 1週間様子見

- feat/perf-improvement-upload:タスク 4-4(アップロード時圧縮)→ Vercel Preview 検証 → Production マージ

## 5-2. 各リリース後の必須確認項目

| 確認項目 | 方法 |
| --- | --- |
| TTFB | curl -w "%{time_starttransfer}" を 3 回計測 |
| X-Vercel-Cache ヘッダ | curl -I |
| X-Vercel-Id リージョン | curl -I |
| ページ表示崩れ | 主要 5 ページを PC / モバイルで目視確認 |
| エラーログ | Vercel ダッシュボード → Logs |
| Sentry / エラー監視 | エラーレートが増えていないか |
| Supabase エラーログ | Storage / DB のエラー件数 |

# 6. リスクと緩和策

| リスク | 影響 | 緩和策 |
| --- | --- | --- |
| キャッシュ化により古いデータが表示される | 店舗情報の更新が反映されない | revalidateTag を使い、更新時に明示的にキャッシュをパージ |
| 認証ページがキャッシュされ、他人のセッションが表示される | 個人情報漏洩(重大) | 認証必須ページは dynamic = 'force-dynamic' を明示。Middleware で /mypage/* 等を除外 |
| 画像 URL の変更でリンク切れ | 過去の SNS 投稿等から飛んできた画像URLが 404 | Supabase Storage の元 URL は維持し、ページ内では next/image 経由に変更するのみ |
| next/image の最適化サーバー枠の超過 | 課金発生 | Vercel ダッシュボードで使用量を監視。月間 5,000 ソース画像が無料枠 |
| Function Region 変更で Supabase との通信が遅くなる | DB クエリのレイテンシ増 | Supabase のリージョンと一致していることを事前確認 (Tokyo / ap-northeast-1) |
| 画像圧縮で画質が劣化しすぎる | UI の見栄え悪化 | quality: 80 をデフォルトとし、重要画像(ファーストビュー)は quality: 90 |

# 7. AIエージェント運用ルール

## 7-1. エージェント開始時の必須確認

AIエージェントは作業開始前に、以下を必ず実行すること。

# 1. 現在のブランチを確認

git branch --show-current

# main 以外のブランチで作業すること

# 2. 作業前の状態をタグで保存

git tag pre-perf-work-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)

git push --tags

# 3. 依存パッケージのバージョンを確認

cat package.json | grep -E "(next|react|@supabase)"

# 4. ビルドが通る状態か確認

npm run build

## 7-2. エージェント完了時の必須レポート

各タスク完了時、以下のフォーマットでレポートを出すこと。

## タスク完了レポート:[タスク番号 / 名称]

### 実施した変更

- 変更ファイル:(リスト)

- 追加した行数 / 削除した行数

### 計測結果

- 変更前 TTFB: ___ ms (3回平均)

- 変更後 TTFB: ___ ms (3回平均)

- 変更前 画像サイズ: ___ MB

- 変更後 画像サイズ: ___ MB

### テスト結果

- npm run build: OK / NG

- npm run lint: OK / NG

- 既存テスト: OK / NG

- 目視確認 (5ページ): OK / NG

### 懸念事項 / エスカレーション

(あれば記述)

## 7-3. 作業を停止すべき状況

以下のいずれかが発生した場合、AIエージェントは即座に作業を停止し、人間にエスカレーションすること。

- npm run build が失敗する状態が 3 回以上続いた。

- 既存のテストが失敗する。

- 「絶対に守るべき制約(第 3 章)」に該当する変更が必要だと判断した。

- Supabase / Vercel のリージョン設定が不明、または変更権限がない。

- Cache-Control を変更しようとしているページに、認証関連の処理が含まれていた。

- 画像配信先のドメインが Supabase 以外にも存在することが判明した(CDN 移行があった可能性)。

# 8. 参考資料

## 8-1. クライアント提供資料

- SEO改善案_クライアント提供/スクリーンショット 2026-05-15 104631.png

- SEO改善案_クライアント提供/スクリーンショット 2026-05-15 104656.png

- SEO改善案_クライアント提供/スクリーンショット 2026-05-15 104726.png

## 8-2. 公式ドキュメント

- Next.js: Caching - https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/caching

- Next.js: Image Optimization - https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/optimizing/images

- Vercel: Edge Network - https://vercel.com/docs/edge-network/caching

- Vercel: Functions Regions - https://vercel.com/docs/functions/configuring-functions/region

- Supabase: Image Transformations - https://supabase.com/docs/guides/storage/serving/image-transformations

## 8-3. 計測ツール

- PageSpeed Insights - https://pagespeed.web.dev/

- WebPageTest - https://www.webpagetest.org/

- Chrome DevTools Lighthouse

- curl -I / curl -w "%{time_starttransfer}"

# 9. 変更履歴

| 日付 | バージョン | 変更内容 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-17 | v1.0 | 初版作成(クライアント提供のSEO改善案をベースに、AIエージェント実装用に詳細化) | もり / Claude |

## 【最重要メモ】

クライアントからの引用:

「最優先は HTML の no-store キャッシュ無効化を直すことと、Supabase 直配信の 1MB 超画像(特に gallery 2MB / news-pages 1.5MB PNG)を圧縮・リサイズすることの 2 点です。」

→ タスク 4-1 と タスク 4-3 の P0 ファイル対応 を最優先で実施すること。